АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПРУДНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября года			                                                  №77

О внесении изменений в Постановление администрации Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области от 27.10.2017 г. №95 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование городской среды на территории МО «Запрудновский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области» на 2018-2022 годы»

(в последней редакции от 29 января 2021 г.№6)

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды», от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", Приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», от 17.03.2019 № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома», руководствуясь Уставом сельского поселения Запрудновский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области, администрация Запрудновского  сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в Постановление администрации Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области от 27.10.2017 г. №95 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование городской среды на территории МО «Запрудновский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области» на 2018-2022 годы» (в последней редакции от 29 января  2021 г. №6),следующие изменения:

1.1.Приложение 1, Приложение 2   изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление согласно нормативно правовому акту «О порядке опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Запрудновского сельсовета», утвержденного Решением Запрудновского сельского Совета от 16 декабря 2009 г. №5.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации						    		А.Д.Разсоха

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района

Нижегородской области на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Запрудновского сельсовета, подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2023-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Запрудное ул.Магистральная д.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Запрудное ул. Садовая д.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Запрудное ул. Садовая д.34/40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | c.Запрудное ул.Садовая д.35/41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | c.Запрудное ул.Садовая д.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | c.Запрудное ул.Садовая д.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул.Магистральная д.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | c.Запрудное ул.Магистральная д.25 |  |  |  |  |  |  |  |

*Объемы ассигнований на 2019-2024 гг. подлежат уточнению  после определения при утверждении бюджетов.

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района

Нижегородской области на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий Запрудновского сельсовета, подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству территории | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Запрудное,ул. Магистральная, в районе д.№29 | Благоустройство зоны отдыха |  | 1 148 502 | 542377,32 | 190564,54 | 415560,14 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Запрудное,ул. Магистральная, в районе д.№29 благоустройство зоны отдыха "Центральная аллея" | Благоустройство зоны отдыха |  | 4046012,29 | 3495754,41 | 145656,45 | 404601,23 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижегородская область, Кстовский район, с.Запрудное,ул.Садовая за д.24 | Благоустройство территории |  | 6360430 | 4110047,01 | 171251,96 | 475699,88 | 1603431,15 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Запрудное ул. Садовая за д.22 | Благоустройство хоккейной площадки |  |  |  |  |  |  |
| 2023-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Запрудное ул.Юбилейная в районе д.17 | Благоустройство Ленинского парка |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Запрудное ул. Магистральная д.24 | Благоустройство спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с.Запрудное, ул. Садовая д.24 | Благоустройство площади около клуба |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с.Запрудное, ул.Магистральная между д.28 и д.29 | Благоустройство стадиона для школьников |  |  |  |  |  |  |

Объемы ассигнований на 2019-2024 гг. подлежат уточнению после определения при утверждении бюджетов

Утверждена

Постановлением администрации

Запрудновского сельсовета Кстовского

муниципального района Нижегородской области

№____ от______

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

2019 год

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды» - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2019 № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома»; - Устав сельского поселения Запрудновский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Программы | Администрация Запрудновского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик Программы | Администрация Запрудновского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия Программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий. 3. Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 - 2024 годы «Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы: - не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий; - не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. За исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и ( или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования». |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Источники финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | ВСЕГО, в том числе: | 1448502 | 4046012,29 | 0 | 6360430 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 542377,32 | 3495754,61 | 0 | 4110047,01 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 190564,54 | 145656,45 | 0 | 171251,96 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 415560,14 | 404601,23 | 0 | 475699,88 |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  | 1603431,15 |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 2. Улучшение внешнего облика территории поселения; 3. Развитие положительных тенденций в создании комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль над исполнением программы | Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация Запрудновского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния

На территории Запрудновского сельсовета существует необходимость системного рассмотрения и решения проблем благоустройства, осуществления мероприятий, направленных на радикальное улучшение состояния окружающей среды и изменения облика территорий.

Общий анализ благоустройства территории Запрудновского сельсовета показывает наличие проблем с оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными и хозяйственными площадками, малыми архитектурными формами. Характерен низкий уровень благоустройства дворовых территорий, отсутствие общественных пространств, удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды.

Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспортных средств во дворах.

Существующие детские площадки, кроме вновь построенных в последние 5 - 6 лет, находятся в состоянии, не отвечающем требованиям безопасности и эстетики.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем, создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения.

Сфера действия Программы — благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования на территории Запрудновского сельсовета.

К решению проблем благоустройства наиболее посещаемых территорий  общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной  системы  благоустройства невозможно  добиться  каких-либо  значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Общественные территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет Кстовского муниципального района» образуют 20 объектов, в которые входят аллея, стадион, спортивные площадки, памятники и мемориалы, из них  нуждаются в дальнейшем благоустройстве 11 объектов.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное.

Территории многоквартирных домов на территории Запрудновского сельсовета образуют 13 дворовых территорий. В целях настоящей программы понятие «дворовая территория» применяется в значении, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды», а именно: «под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам».

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется, в том числе и уровнем благоустройства придомовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, реконструкции озеленения, устройства газонов и цветников, освещения территории дворов, размещения малых архитектурных форм, детских спортивно-игровых площадок, устройства хозяйственных площадок, упорядочивания парковки индивидуального транспорта, обустройства мест сбора мусора.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям: часть проездов требует ремонта, не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей, отсутствуют детские и спортивные площадки, не обустроены должным образом хозяйственные площадки.

Изменение требований жителей к комфортности городского образа жизни и острота проблем, накопившихся в сфере благоустройства придомовых территорий, предполагают их выведение в разряд первостепенных.

2. Цели и задачи Программы

Стратегической целью муниципальной программы на период 2018-2024 годов является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству на территории Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области. Задачи для достижения поставленной цели следующие:

1. Благоустройство дворовых на территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области.

2. Благоустройство общественных пространств на территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области.

- Сроки и этапы реализации Программы

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 7-летний период (2018-2024 годы).

4. Перечень основных мероприятий Программы

На реализацию задач программы будут направлены следующие основные мероприятия:

4.1. Благоустройство дворовых территорий на территории Муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области. Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из федерального и областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. Он включает в себя минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий.

В целях осуществления благоустройства дворовых территорий необходимо выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, обустройство (устройство) площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора, обустройство (устройство) площадок для выгула собак, ремонт дворовых тротуаров, озеленение дворовых территорий, обустройство (устройство) парковок для автомобилей на дворовых территориях, установка ограждений газонов.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением работ по ремонту дворовых тротуаров, обязательного финансовое участие заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.

Адресный перечень всех дворовых территорий муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) по итогам инвентаризации  изложен в Приложении 1 к настоящей программе.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий является исчерпывающим и не может быть расширен. При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома; По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района  Нижегородской области на 2018-2024 годы» согласно приложению № 5 к настоящей Программе.

При финансовом участии Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, приведен в Приложении 4 к настоящей программе.

Обязательным условием получения субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий является проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, собственники  помещений многоквартирных домов которых  приняли о включении созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы -для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случае обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования, является срок  не позднее 1 апреля года предоставления субсидии.

Минимальный гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации – 3 года.

4.2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). Перечень мероприятий по благоустройству общественных пространств включает в себя: - благоустройство парков/скверов; - устройство освещения улицы/парка/сквера; - благоустройство мест для купания (пляжа); - устройство или реконструкция детской площадки; - благоустройство территории возле общественного здания; - благоустройство территории вокруг памятника; - реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице; - благоустройство пустырей; - благоустройство площадей; - благоустройство улиц. Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отобраны с учетом инвентаризации их состояния и результатов общественного обсуждения. Адресный перечень всех общественных территорий муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годы ( Приложение 2).

В целях повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству планируется комплекс мероприятий на основе соглашений между администрацией муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области и жителями многоквартирных домов по благоустройству дворовых территорий, жителями индивидуальных жилых домов, а также индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами по благоустройству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в их собственности. На территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области отсутствует адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству.   (Приложение 3).

Информационное освещение хода реализации программы подразумевает целый     блок мероприятий: - по опубликованию информации на официальном сайте администрации муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области, в средствах массовой информации, в социальных сетях (группах).Мероприятия по привлечению к обсуждению итогов инвентаризации, дизайн проектов благоустраиваемых территорий, хода реализации программы заинтересованных лиц (представителей) заинтересованных лиц, которые вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству. Заседания общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018- 2024годы», куда входят кроме сотрудников администрации, представители общественных организаций. Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражена в Таблице 1.

Условием получения субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий является обеспечение ежегодного проведения администрацией Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы (далее-голосование по отбору общественных территорий) в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке установленном правовым актом Нижегородской области; с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу в 2019 году по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в 2018 году; с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в  году, предшествующему году реализации указанных мероприятий.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случае обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования, является срок не позднее 1 апреля года предоставления субсидии.

Минимальный гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации – 3 года.

Таблица №1

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации, год | Предполагаемый объем финансирования, руб. |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области Благоустройство общественного пространства муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области | Администрация Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области | 2018 | 1148502 | 542377,32 | 190564,54 | 415560,14 |  | создание комфортной среды для проживания и массового отдыха жителей муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области |
|  |  |  | 2019 | 4046012,29 | 3495754,61 | 145656,45 | 404601,23 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2021 | 6360430 | 4110047,01 | 171251,96 | 475699,88 | 1603431,15 |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Собственники | 2020-2024 | Средства собственников |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных | Собственники | 2020-2024 | Средства собственников |  |  |  |  |  |

5. Управление программой и механизм ее реализации

Управление программой определяет комплекс мер, осуществляемых в целях повышения эффективности реализации мероприятий программы и достижения планируемых результатов.

Программу реализует администрация Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств бюджета муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области, федерального и областного бюджетов.

Администрация Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района размещает в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" программу и иные материалы по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, а также  результаты этих обсуждений.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определяемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании конкурсных процедур.

Приемку работ, контроль качества выполняемых работ и применяемых материалов, соблюдение сроков работ осуществляет администрация Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области совместно с управлением строительства и благоустройства администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области.

Муниципальная программа предусматривает:

а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

д) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

з) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

и) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

к) мероприятия по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых, софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

е) синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

ж) проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия Администрации, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Выбор исполнителей мероприятий программы осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством о размещении муниципального заказа.

Взаимодействие с организациями и гражданами:

- прием предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома в Программу, в том числе в электронной форме;

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной Программы,  в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет»Кстовского муниципального района Нижегородской области, на которых планируется благоустройство в текущем году, в том числе в электронной форме;

- проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в год, следующий за годом проведения такого голосования, в том числе  в электронной форме в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет";

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств.

7. Индикаторы целей Программы

В целях количественной оценки достижения цели и задач программы определены следующие целевые показатели (индикаторы):

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | доля % | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | 46,15 | 61,5 |
| 3 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных территорий общего пользования | доля% | 5 | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | 40 |

Расчет показателей производится по итогам года на основании выполненных работ (оказанных услуг) в рамках исполненных муниципальных контрактов.

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется показателями, отражающими отклонения фактических результатов от запланированных.

8. Анализ рисков реализации муниципальной Программы

Негативное влияние на реализацию Программы могут оказать следующие факторы:

    - бюджетные риски, связанные с дефицитом местного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий  муниципальной программы;

    - социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

    - управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы.

    - формирование городской среды без детальной проработки проекта и учета мнения населения.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2024 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности Программы проводится администрацией Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области.

По итогам реализации Программы планируется:

    - запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

    - запустить механизмы трудового участия граждан и организаций в реализации проектов по благоустройству;

    - сформировать инструменты общественного контроля реализации проектов по благоустройству;

    - вовлечь граждан в реализацию проектов по благоустройству.

Реализация мероприятий Программы будет признана эффективной при 100% достигнутых запланированных результатов.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района

Нижегородской области на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Запрудновского сельсовета, подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2023-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Запрудное ул.Магистральная д.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Запрудное ул. Садовая д.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Запрудное ул. Садовая д.34/40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | c.Запрудное ул.Садовая д.35/41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | c.Запрудное ул.Садовая д.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | c.Запрудное ул.Садовая д.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул.Магистральная д.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | c.Запрудное ул.Магистральная д.25 |  |  |  |  |  |  |  |

*Объемы ассигнований на 2019-2024 гг. подлежат уточнению  после определения при утверждении бюджетов.

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района

Нижегородской области на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий Запрудновского сельсовета, подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству территории | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Запрудное,ул. Магистральная, в районе д.№29 | Благоустройство зоны отдыха |  | 1 148 502 | 542377,32 | 190564,54 | 415560,14 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Запрудное,ул. Магистральная, в районе д.№29 благоустройство зоны отдыха "Центральная аллея" | Благоустройство зоны отдыха |  | 4046012,29 | 3495754,41 | 145656,45 | 404601,23 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижегородская область, Кстовский район, с.Запрудное,ул.Садовая за д.24 | Благоустройство территории |  | 6360430 | 4110047,01 | 171251,96 | 475699,88 | 1603431,15 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Запрудное ул. Садовая за д.22 | Благоустройство хоккейной площадки |  |  |  |  |  |  |
| 2023-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Запрудное ул.Юбилейная в районе д.17 | Благоустройство Ленинского парка |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Запрудное ул. Магистральная д.24 | Благоустройство спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с.Запрудное, ул. Садовая д.24 | Благоустройство площади около клуба |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с.Запрудное, ул.Магистральная между д.28 и д.29 | Благоустройство стадиона для школьников |  |  |  |  |  |  |

Объемы ассигнований на 2019-2024 гг. подлежат уточнению после определения при утверждении бюджетов.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

«Запрудновский сельсовет» Кстовского

муниципального района Нижегородской

области на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов незавершенного строительства по итогам инвентаризации территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет», подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству территории | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | ГБ | Внебюджетные источники |
| объекты недвижимого имущества (объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащие благоустройству отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области

на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

(далее - Порядок)

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления из бюджета муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области субсидий в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы» (далее – Программа), требования к отчетности, к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления и ответственности за их нарушение.

1.2.В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- заинтересованные лица - собственники земельного участка, владеющие им на праве общей долевой собственности, на котором расположены: многоквартирный жилой дом с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты;

- заявитель - получатель субсидии - лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на совершение соответствующих действий от имени собственников помещений в таком доме (при любом способе управления многоквартирным домом, предусмотренном Жилищным Российской Федерации), товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, управляющая организация (за исключением государственных (муниципальных) учреждений);

- минимальный перечень работ - перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:

- ремонт дворовых проездов

- устройство освещения;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- дополнительный перечень работ - перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора;

- обустройство площадок для выгула собак;

- ремонт дворовых тротуаров;

- озеленение дворовых территорий;

- обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях;

- установку ограждений газонов;

- дизайн-проект - описание проекта благоустройства соответствующей дворовой территории.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области на предоставление субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках Программы (далее - субсидия), в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год является Администрация Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района (далее - Администрация).

1.4. Настоящий Порядок распространяется на собственников помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области, выбравших в качестве способа управления многоквартирным домом непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений).

1.6. Субсидии заявителям - получателям субсидий предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области, включенных в Программу, для создания наиболее благоприятных условий проживания жителей. Субсидии предоставляются до 31 декабря года, в котором производились работы.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Предоставление субсидий заявителям - получателям субсидии осуществляется при:

2.1.1. Принятии решения заинтересованными лицами о благоустройстве дворовой территории.

2.1.2. Наличии дворовой территории в адресном перечне дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области, подлежащих благоустройству, в Программе.

2.1.3. Представлении заявителем - получателем субсидии заявки на получение субсидии в соответствии с требованиями, предусмотренными и настоящего Порядка.

2.1.5. Согласии Заявителя на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Администрацией.

2.1.6. Заключении договора между заинтересованными лицами (представителям(и) заинтересованных лиц) и лицом выступающим заказчиком на проведение работ по благоустройству дворовой территории и заключении соглашения с Администрацией (в случае управления разными управляющими организациями или различными способами управления).

2.2. Требования, которым должны соответствовать заявители - получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:

- заявитель - получатель субсидии не должен иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- заявитель - получатель субсидий не должен иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

- заявители - получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- заявители - получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- заявители - получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка.

2.3. Субсидии предоставляются на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий исходя из локального сметного расчета на выполнение работ, входящих в состав минимального и (или) дополнительного перечней таких работ, акта о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2, КС-3, оформленных в соответствии с настоящего Порядка.

Локальные, сводные сметные расчеты должны быть согласованы ГБУ НО «Нижегородсмета».

При увеличении количества материалов и товаров без оплаты услуг и работ по их доставке, монтажу, пуско-наладке в пределах до ста тысяч рублей для расчета суммы субсидии учитываются счета, счет-фактуры, платежное поручение, кассовый чек.

2.4. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, заявителям - получателям субсидии обязательным условием их предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении субсидий, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом.

2.5. Субсидия возвращается в полном объеме на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств в следующих случаях:

- банкротства, реорганизации или прекращения деятельности заявителя - получателя субсидии;

- нарушения заявителем - получателем субсидии порядка, целей, условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения заявителем - получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

2.6. Для предоставления субсидии заявитель - получатель субсидии представляет в Администрацию по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.7. К заявке прилагаются следующие документы:

2.7.1. Копии учредительных документов заявителя - получателя субсидии, заверенные руководителем управляющей организации, руководителем организации, оказывающей услуги по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в МКД (при непосредственном управлении), председателем товарищества собственников жилья, жилищного (жилищно-строительного) кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, включающие:

- копию устава заявителя - получателя субсидии;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;

- копию документа, подтверждающего назначение (выбор) руководителя (председателя) заявителя - получателя субсидии.

2.7.2. Протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирного дома, расположенного в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, содержащих решения о (об):

- участии многоквартирного дома в муниципальной Программе;

- видах работ по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и (или) дополнительного перечня работ;

-  включении в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории, в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях дальнейшего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- видах трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня;

- финансовом участии заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости работ по реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (в случае, если заинтересованными лицами принято решение о выполнении работ по дополнительному перечню);

- утверждении (согласовании) смет по дополнительному перечню работ (в случае, если заинтересованными лицами принято решение о выполнении работ по дополнительному перечню);

- обсуждении и одобрении дизайн-проекта благоустройства дворовой территории;

- определении представителя (представителей), уполномоченного (уполномоченных) на согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в осуществлении контроля за выполнением работ по благоустройству дворовой территории и их приемке;

-   выборе лица, уполномоченного заключать договор от имени заинтересованных лиц на благоустройство дворовой территории, в соответствии с подпунктом 2.1.6 настоящего Порядка.

2.7.3. Локальный(ые), сводный(ые) сметный(ые) расчет(ы) на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, согласованный(ые) ГБУ НО "Нижегородсмета", с разбивкой на:

- локальный, сводный сметный расчет по минимальному перечню работ;

- локальный, сводный сметный расчет по дополнительному перечню работ (в случае принятия решения заинтересованными лицами о работ по дополнительному перечню).

Расчет составляется на 100% сметной стоимости мероприятий по благоустройству в рамках дополнительного перечня работ.

2.7.4. Кадастровый паспорт земельного участка или кадастровая выписка на земельный участок, выписка из Единого государственного реестра недвижимости или иные правоустанавливающие документы на земельный участок.

2.7.5. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории, разработанный, прошедший процедуру обсуждения и одобрения жителями.

2.7.6. Договор, заключенный лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, юридическим лицом, осуществляющим функции по управлению многоквартирным домом, с подрядными организациями на благоустройство дворовой территории.

2.7.7. Акт(ы) о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2, КС-3, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», подписанного заявителем - получателем субсидии, организациями, осуществляющими выполнение работ, представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченным (уполномоченными) на участие в осуществлении контроля за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, с положительным заключением лабораторных испытаний  о соответствии выполненных работ по ремонту асфальтовых покрытий ГОСТ и СНиП, выданного на основании проведенных исследований.

2.7.8. Отчеты в произвольной форме о проведении мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и (или) дополнительного перечней работ с трудовым участием и (или) финансовым участием, заинтересованных лиц, с приложением фото-, видеоматериалов.

2.7.9. Заверенная(ые) копия(ии) платежного(ных) поручения(ний) об оплате 20 процентов от стоимости выполненных на земельном участке многоквартирного дома работ из дополнительного перечня (в случае, если в сумму заявки о возмещении расходов по благоустройству дворовой территории включены расходы на выполнение работ по дополнительному перечню).

2.7.10. Договор между заинтересованными лицами (представителям(и) заинтересованных лиц) и лицом, выступающим заказчиком на проведение работ по благоустройству дворовой территории, в соответствии с подпунктом 2.1.6 Порядка (в случае управления разными управляющими организациями или различными способами управления).

2.7.11. При увеличении количества материалов и товаров без оплаты услуг и работ по их доставке, монтажу, пуско-наладке в пределах до ста тысяч рублей предоставляются документы: договор купли-продажи или дополнительное соглашение к имеющемуся договору, счет, счет-фактура, накладные, три прайс-листа на товар (материал), платежное поручение или кассовый чек.

2.8. Администрация рассматривает поступивший комплект документов в течение 7 рабочих дней со дня получения заявки и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии соглашение, либо отказывает в предоставлении субсидии по основаниям предусмотренным пунктом 2.11 Порядка.

2.9. Размер субсидии из бюджета муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области определяется стоимостью выполненных работ, входящих в состав минимального и (или) дополнительного перечней работ, в соответствии с актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2, КС-3, оформленными в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

При увеличении количества материалов и товаров без оплаты услуг и работ по их доставке, монтажу, пуско-наладке в пределах до ста тысяч рублей для расчета суммы субсидии учитываются счета, счет-фактуры, платежное поручение, кассовый чек.

2.10. Администрация перечисляет субсидию на расчетный счет, открытый заявителем - получателем субсидии в кредитной организации, указанной в соглашении о предоставлении субсидии, не позднее 10-го рабочего дня после заключения соглашения.

2.11. Основаниями для отказа заявителю - получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:

2.11.1. Несоответствие представленных заявителем - получателем субсидии документов требованиям пункту 2.7 настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) документов.

2.11.2. Недостоверность представленных заявителем - получателем субсидии информации.

2.11.3. Несоответствие заявителя - получателя субсидии требованиям настоящего Порядка.

2.11.4. Отсутствие дворовой территории в адресном перечне Программы.

2.11.5. Отказ в предоставлении субсидии по иным основаниям не допускается.

При принятии решения об отказе в предоставлении субсидии департамент в течение 7 рабочих дней направляет заявителю - получателю субсидии уведомление с указанием причины отказа заказным письмом с уведомлением о вручении (или нарочно под роспись заявителя).

Заявитель - получатель субсидии вправе повторно подать заявку после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии.

3. Требования к отчетности

3.1. В течение 10 рабочих дней со дня получения субсидии заявитель-получатель субсидии представляет в Администрацию отчет об использовании субсидии по формам согласно приложениям № 2 и №3 к настоящему Порядку.

К отчету прилагаются:

- заверенные копии платежных документов, подтверждающих оплату работ организациям, осуществившим выполнение работ;

- оригинал(ы) акта(ов) сверки взаимных расчетов по выполненным работам по благоустройству дворовой территории между заявителем - получателем субсидии и организацией(ями), осуществившей(ими) выполнение работ, и содержащий(е) информацию об отсутствии задолженности по указанным работам;

- документы, подтверждающие передачу имущества, установленного в рамках реализации Программы, в общедолевую собственность собственников помещений многоквартирного дома (акт приема-передачи или дополнительное соглашение к договору управления многоквартирным домом).

4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение.

4.1. Администрация осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, использования предоставленной субсидии получателем субсидии.

4.2. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления субсидии получателем субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Администрацией,  в течение трех рабочих дней с момента получения информации о факте нарушения порядка, Администрация направляет получателю субсидии письменное требование об устранении нарушений в пятидневный срок со дня его получения.

4.3. В случае если получатель субсидии в срок, установленный в пункте 4.2 настоящего Порядка, не устранил выявленные нарушения, Администрация в течение трех рабочих дней направляет получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии.

4.4. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в объеме выявленных нарушений в течение пяти рабочих дней со дня получения требования, указанного в пункте 4.3 настоящего Порядка.

4.5. В случае нарушения срока, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Порядка, получатель субсидии выплачивает Администрации пени в размере 0,1% от суммы субсидии, подлежащей возврату, за каждый день просрочки возврата субсидии.

4.6. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии ее взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий

Кому _____________________________

от кого ___________________________
(наименование организации)
__________________________________
(юридический адрес)

Заявка
на получение субсидии

Прошу предоставить субсидию в сумме_________________________________
_________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

на возмещение затрат на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по минимальному перечню работ; дополнительному перечню работ:

(нужное подчеркнуть)

_________________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

Подтверждаю, что заявитель - получатель субсидии _______________________:
- юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, а индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае подачи заявки индивидуальным предпринимателем);

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

- не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- не получат средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов МО «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района нижегородской области , включенных в Программу;

- согласен на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий администрацией Запрудновского сельсовета и администрацией Кстовского муниципального района.

Приложение: документы в соответствии с Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках Программы.



Заявитель - получатель субсидии

_________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Дата подачи заявки _________________________________

Приложение № 2 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий

ОТЧЕТ
об использовании средств

по состоянию на "___" __________ 20__ г.

Получатель: ______________________________
Договор от __________ № __________________
Единица измерения: руб.

| № | Наименование показателя | Код строки | Дата | N платежного поручения | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждено по заявке на получение субсидии: | 010 | X <*> | X <*> |  |
|  | сумма расходов на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома | 020 | X <*> | X <*> |  |
| 2 | Профинансировано, всего | 030 | X <*> | X <*> |  |
| 3 | Фактическое выполнение работ и оказание услуг | 040 | X <*> | X <*> |  |
| 4 | Перечислено подрядным организациям, всего | 050 | X <*> | X <*> |  |
|  | в том числе по подрядчикам: |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 051 |  |  |  |
| 4.2 |  | 052 |  |  |  |
| 5 | Остаток задолженности перед подрядчиками, всего ( - ) | 060 | X <*> | X <*> |  |
|  | в том числе по подрядчикам: |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 061 | X <*> | X <*> |  |
| 5.2 |  | 062 | X <*> | X <*> |  |

Приложение: количество документов _________________________________________

Руководитель _________________________________________
(или уполномоченное лицо - при (подпись, Ф.И.О.)
непосредственном управлении)
Главный бухгалтер _________________________________________
М.П. (подпись, Ф.И.О.)
-------------------------
X <*> Графа не заполняется. "

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

Порядок разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий Нижегородской области, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории многоквартирных домов и (или) общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории многоквартирных домов или общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1.4. От имени администрации Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области взаимодействовать с заинтересованными лицами, либо их представителями в части обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, включённых в муниципальную программу уполномочена общественная комиссия по реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области.

2 Разработка дизайн-проектов

2.1. Дизайн – проект благоустройства дворовой территории многоквартирных домов и (или) общественной территории выполняется в графической форме на основе функционального зонирования и определяет окончательное проектное решение благоустройства территории.

2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования «Запрудновский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области.

2.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Постановление Правительства Нижегородской области от 01.09.2017г. N651 "Об утверждении государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2024 годы".

2.4. При подготовке дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий выполняются следующие действия: - проведение визуального осмотра территории; - определение участков территории, несущих определенную функциональную нагрузку: существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.; - обсуждение возможного зонирования территории двора пользователями дворовой территории (собственниками помещений многоквартирного дома, жителями многоквартирного дома различных возрастных групп, включая жителей с ограниченными физическими возможностями, автовладельцев, собаководов, детей, подростков, пенсионеров); - разделение дворовой территории на участки (функциональные зоны) с учетом: пожеланий пользователей дворовой территории, удобства использования участков, взаимосвязи участков (функциональных зон) пешеходными коммуникациями (тротуарами, дорожками, тропинками, пандусами, лестницами), с учетом развития объекта благоустройства (двора); - предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, озеленение и т.д.; - уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства, исходя из требований функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, игровое и спортивное оборудование, опоры дворового освещения, озеленение, и т.д.); - уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов покрытий; - подготовка графического материала. 2.5. К дизайн-проекту оформляется сводная ведомость объемов работ с учетом элементов благоустройства и конкретных объемов.

2.6. Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации исходя из сводной ведомости объемов работ и единичных расценок на текущий год.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирного дома и (или) общественных территорий, администрация Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству, о готовности дизайн-проекта в течение 5-х рабочих дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов и (или) общественной территории, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 5 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов и (или) общественной территории осуществляется администрацией Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области в течение трех рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта представителем заинтересованных лиц.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов и (или) общественной территории утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных лиц. 3.5. По утвержденным дизайн-проектам, администрацией Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляется расчет сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов и (или) общественных территорий.

3.6. Администрация Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области осуществляет расчет сметной стоимости работ по благоустройству всех дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, включённых в муниципальную программу.