Сельский Совет Запрудновского сельсовета

Кстовского района Нижегородской области

### Р Е Ш Е Н И Е

### 27 декабря   2017 г.                                                            №51

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Запрудновский  сельсовет Кстовского района Нижегородской области»

на 2018-2022 годы

В целях повышения уровня благоустройства Запрудновского сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 №305 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» , Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом Запрудновского сельсовета

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Запрудновский сельсовет Кстовского района Нижегородской области на 2018-2022 годы». 
     2. Установить, что в ходе реализации программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Запрудновский сельсовет Кстовского района Нижегородской области на 2018-2022 годы» отдельные мероприятия могут уточняться, а финансирование мероприятий подлежит корректировке в объеме утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год. 
     3. Настоящее решение  подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте администрации Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района в сети «Интернет». 
     4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования, но не ранее 01 января 2018 года. 
     5. Контроль за исполнением настоящего  решением возложить на комиссию по местному самоуправлению.

Глава местного самоуправления

Председатель сельского Совета	                                              С.А. Кондратьев

Приложение

к решению Запрудновского

сельского Совета

от 27.12.2017 г. №51

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Запрудновский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Запрудновский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» (далее - Программа) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 №305 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» - Постановление Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Программа утверждена | Постановлением администрации Запрудновского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Запрудновского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| Основные разработчики Программы | Администрация Запрудновского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| Основная цель Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования для повышения качества жизни граждан на территории муниципального образования Запрудновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
| Основные задачи Программы | 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования Запрудновский сельсовет 2. Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования муниципального образования Запрудновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия Программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 2. Благоустройство наиболее посещаемой общественной территории; 3. Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Запрудновского сельсовета , граждане муниципального образования Запрудновский сельсовет, организации, заключившие договора на конкурсной основе, общественные организации, политические партии, средства массовой информации |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования | Всего за период реализации программы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | ВСЕГО, в том числе: |  | 813,53 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 542,38 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 189,8 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджетт |  | 81,35 |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  | 0 |  |  |  |  |

1. Характеристика проблемы и цели Программы

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня благоустройства и освещения общественных пространств (места массового посещения, наиболее посещаемые территории общего пользования), дворовых территорий.

Сфера действия Программы — благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования на территории Запрудновского сельсовета.

Предметом регулирования Программы являются отношения, возникающие в процессе организации и проведения мероприятий по благоустройству территории города Кстово.

Территории многоквартирных домов муниципального образования «Запрудновский сельсовет» образует 21 дворовые территории. В целях настоящей программы понятие «дворовая территория» применяется в значении, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169, а именно: «под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам».

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства придомовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, реконструкции озеленения, устройства газонов и цветников, освещения территории дворов, размещения малых архитектурных форм, детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для выгула собак, устройства хозяйственных площадок, упорядочивания парковки индивидуального транспорта, обустройства мест сбора мусора.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям: часть внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей. Изменение требований жителей к комфортности городского образа жизни и острота проблем, накопившихся в сфере благоустройства придомовых территорий, предполагают их выведение в разряд первостепенных.

В МО «Запрудновский сельсовет» ежегодно осуществляются мероприятия, направленные на благоустройство внутридворовых территорий и проездов. В период с 2015 по 2017 год выполнен ремонт 3 дворовых территорий и проездов на площади 284 м2.

Ежегодно осуществляются мероприятия по установке игрового оборудования на детских и спортивных площадках. В период  с 2015 по 2017 год установлены игровые комплексы на 8 детских площадках.

За период реализации программы предполагается выполнить комплексное благоустройство 10 дворовых территорий и 1277 кв.м

Цель Программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования муниципального образования.

Для достижения цели программы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

    - Комплексное благоустройство дворовых территорий Запрудновского сельсовета .

    - Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования Запрудновского сельсовета .

    - Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств.

2. Сроки реализации Программы

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 5-летний период (2018-2022 годы).

3. Перечень и описание программных мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | ГБ | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее МКД) | 2018-2022 | Администрация сельсовета | 2018-2022 | 2449,91 | 1597,91 | 609,67 | 242,33 | 0 |  |
| 1.1 | с. Запрудное ул. Магистральная за д.27 и д. 26 , центральный проезд, | ноябрь 2018 | Администрация сельсовета | 2018 | 813,53 | 542,38 | 189,8 | 81,35 | 0 |  |
| 1.2 | с. Шава ул. Село и ул. Новая | ноябрь 2019 | Администрация сельсовета | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | с. Варварское ул. Центральная | ноябрь 2020 | Администрация сельсовета | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | с. Запрудное ул. Юбилейная между д.14 и д. 15 | ноябрь 2021 | Администрация сельсовета | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | с. Запрудное ул. Магистральная д.34/40 и д. 35/41 | ноябрь 2022 | Администрация сельсовета | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий | 2019-2022 | Администрация сельсовета | 2019-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | с. Запрудное ул. Садовая за д.24 | ноябрь 2019 | Администрация сельсовета | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | с. Запрудное футбольное поле ул. Садовая за д.24 | ноябрь 2020 | Администрация сельсовета | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | с. Запрудное ул. Садовая хоккейная площадка | ноябрь 2021 | Администрация сельсовета | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | с.Запрудное волейбольное поле ул. Магистральная д.24 | ноябрь 2022 | Администрация сельсовета | 2022 |  |  |  |  |  |  |

4. Управление программой и механизм ее реализации

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», утвержденным постановлением администрации Запрудновского сельсовета  от  24.10.2017№ 95;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Запрудновского сельсовета , на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы», утвержденным постановлением администрации Запрудновского сельсовета  от 24.10.2017№ 95;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий общего пользования Запрудновского сельсовета , на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование 12 комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», утвержденным постановлением администрации Запрудновского сельсовета  от 24.10.2017№ 95;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы».

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является администрация Запрудновского сельсовета.

Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия администрации сельсовета, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Координатор в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Отдел муниципального заказа администрации Кстовского муниципального района в ходе выполнения Программы осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Администрации Запрудновского сельсовета и администрация Кстовского муниципального района в ходе реализации Программы предусматривает средства проекте бюджета  на исполнение мероприятий Программы, осуществляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с бюджетом города, утвержденным  сельским Советом, осуществляет контроль над целевым использованием денежных средств.

5. Индикаторы целей Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения индикатора / непосредственного результата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | доля | 0 | 1/16 |  |  |  |  |
| 3 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных территорий общего пользования | доля | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Количество модернизированных точек уличного освещения с использованием энергосберегающих светодиодных светильников | ед. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Доля модернизированных точек уличного освещения с использованием энергосберегающих светодиодных светильников от общего количества точек уличного освещения, подлежащих модернизации в рамках программы в 2018-2022 годах | доля | 0 | 0 |  |  |  |  |

6. Анализ рисков реализации муниципальной Программы

Негативное влияние на реализацию Программы могут оказать следующие факторы:

    - бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий региональной и муниципальной программы;

    - социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве территорий общего пользования;

    - управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы.

    - формирование городской среды без детальной проработки проекта и учета мнения населения.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования «Городское поселение город Кстово».

По итогам реализации Программы планируется:

    - запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

    - запустить механизмы трудового участия граждан и организаций в реализации проектов по благоустройству;

    - сформировать инструменты общественного контроля реализации проектов по благоустройству;

    - вовлечь граждан в реализацию проектов по благоустройству.

Реализация мероприятий Программы будет признана эффективной при 100% достигнутых запланированных результатов.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

Запрудновского сельсовета  Кстовского

муниципального района Нижегородской

области на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Запрудновского сельсовета , подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству дворовой территории | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | ГБ | Внебюджетные источники |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Запрудное ул. Магистральная за д.27 и д. 26, центральный проезд | 1. Добавление новых детских игровых элементов. 2.Установка лавочек 3. Установка урн. 4. Установка энергосберегающего освещения | 2 шт 5 шт 5 шт 8 шт | 813,53 | 542,38 | 189,8 | 81,35 | 0 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Шава ул. Село и ул Новая | 1. Добавление новых детских игровых элементов 2.Установка лавочек 3. Установка урн. 4. Установка энергосберегающего освещения | 2 шт 2 шт 2 шт 4 шт |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Варварское ул. Центральная | 1. Добавление новых детских игровых элементов 2.Установка лавочек 3. Установка урн. 4. Установка энергосберегающего освещения | 2 шт 1 шт 1 шт 2 шт |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Запрудное ул.Юбилейная между д.14 и д.15 | 1.Добавление новых детских игровых элементов 2.Установка лавочек 3. Установка урн. 4. Установка энергосберегающего освещения 5. Установка мягкого настила по детской площадкой | 3 шт 3 шт 3 шт 2 шт 1 шт |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Запрудное ул. Магистральная д.34/40 и д.35/41 | 1.Установка детской площадки 2.Установка лавочек 3. Установка урн. 4. Установка энергосберегающего освещения 5. Установка мягкого настила по детской площадкой | 1 шт 2 шт 2 шт 4 шт 1 шт |  |  |  |  |  |

Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Запрудновский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением администрации Запрудновского сельсовета  Кстовского муниципального района от 24.10.2017 №95

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

Запрудновский сельсовет Кстовского

муниципального района Нижегородской

области на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий Запрудновского сельсовета, подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству дворовой территории | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | ГБ | Внебюджетные источники |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Запрудное ул. Садовая за д.24 | 1. Установка спортивного уличного комплекса | 1 шт |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Запрудное ул. Садовая д.24, футбольное поле | 1. Установка лавочек 2. Установка урн 3. . Установка энергосберегающего освещения 4. Установка новых ворот | 8 шт 8 шт 10 шт 2 шт |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Запрудное ул. Садовая за д.24 хоккейная коробка | 1. Установка помещения для раздевания 2. Установка лавочек 3. Установка энергосберегающих ламп 4. Установка новых ворот 5. Установка заграждающей сетки | 1 шт. 4 шт 10 шт 2 шт 50 м. |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Запрудное ул. Магистральная волейбольное поле | 1, Установка лавочек 2. Установка урн 3. Установка освещения | 3 шт 3 шт. 2 столба |  |  |  |  |  |

Адресный перечень общественных территорий будет сформирован в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Запрудновский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением администрации Кстовского муниципального района от 24.10.2017 №95